- 福建省房屋建筑和市政基础设施工程

- 标准监理招标文件

招标项目名称：泉州师范学院行政楼周边地块改造提升工程项目监理

招   标   人：泉州师范学院

招标文件编制日期：2025年5月29日

目录

第一卷	1

第一章 招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法	13

第四章  合同条款及格式	19

第二卷	49

第五章  委托人要求	50

第三卷	53

第六章  投标文件格式	54

# 第一卷

## 招标公告

### 招标公告

泉州师范学院行政楼周边地块改造提升工程项目

监理招标公告

- 招标条件

本招标项目泉州师范学院行政楼周边地块改造提升工程项目已批准建设，建设单位为泉州师范学院，建设资金来源  学校自筹  ，招标人为 泉州师范学院 。本项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

2.1工程建设地点：泉州师范学院东海主校区校园内。

2.2工程建设规模：工程总造价约为340万元。

2.3招标范围和内容：本项目位于泉州师范学院主校区，工程造价约340万元。主要建设内容包括但不限于：设计图纸范围内的园林、拆除工程，苗木移植及绿化种植等。

2.4建筑安装工程费：约340万元。

2.5建设工程监理服务费：按国家发展改革委、建设部印发的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号文）的50%计取。计费基数最终以预算控制价为准。

2.6 监理服务期：本工程施工工期暂定70日历天，监理服务期限从合同签订之日开始，至完成保修任务结束。

2.7质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

- 投标人资格要求及资格审查办法

3.1具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格。

3.2本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或具备不低于乙级市政公用工程监理资质。

  - 3.3拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为市政公用工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

3.4本招标项目 不接受 联合体投标。

3.5投标人“工程业绩”要求：无。

3.6投标人拟派总监理工程师“工程业绩”要求：无。

3.7其他要求：监理单位派出人员必须按招标文件要求常驻施工现场。

3.8本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，可通过泉州师范学院网址（https://www.qztc.edu.cn/）自行下载招标文件。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：  简易评标法  。

- 投标保证金的提交:　/  。

- 发布公告的媒介

本次招标公告在泉州师范学院网址（https://www.qztc.edu.cn/）上发布。

- 联系方式

招标人：泉州师范学院

地址：泉州市丰泽区东海大街398号

邮编：362000

电子邮箱:     /

电话：18506967887

传真：     /

联系人：郭老师

## 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外——填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标人须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

（4）本招标文件中“以上”的含本数，“以下”的不含本数。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 名称：泉州师范学院 地址：泉州市丰泽区东海大街398号 联系人：郭老师 电话：18506967887 |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理机构 | / |
| 3 | 1.1.4 | 招标项目名称、 报建编号、招标项目编号和标段划分（若有） | 招标项目名称：泉州师范学院行政楼周边地块改造提升工程项目监理 招标人允许投标人参加投标的标段数量： 一个标段 招标人最多允许投标人中标的标段数量： 一个标段 |
| 4 | 1.1.5 | 项目建设地点 | 泉州师范学院东海主校区内 |
| 5 | 1.1.6 | 项目建设规模 | 本项目位于泉州师范学院东海主校区，工程造价约340万元。主要建设内容包括但不限于：主要建设内容包括但不限于：设计图纸范围内的园林、拆除工程，苗木移植及绿化种植等。具体详见招标人提供的设计文件及工程量清单。 |
| 6 | 1.1.7 | 工程项目施工预计开工日期和 建设周期 | 工程项目施工预计开工日期：2025年 6 月（暂定） 建设周期：施工工期为70日历天。 |
| 7 | 1.1.8 | 建筑安装工程费 | 340万元 |
| 8 | 1.2.1 | 资金来源 | 学校自筹 |
| 9 | 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 10 | 1.3.1 | 招标范围 | 包括按照《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的隶属本项目施工图纸及工程量清单内容规定的全部工程的施工准备期、施工期、工程质量保修期阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明的施工等全过程监理服务。 |
| 11 | 1.3.2 | 监理服务期限 | 监理服务期限从合同签订之日开始，至完成保修任务结束。 |
| 12 | 1.3.3 | 质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 13 | 1.4.1 | 投标人资质要求、能力、信誉 | （1）具备合格有效的《营业执照》，并具有独立法人资格（2）资质要求：本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或具备不低于乙级市政公用工程监理资质。 （3）工程业绩要求： / 。 （4）信誉要求： / 。 （5）总监理工程师资格要求：拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书；注册专业要求为市政公用工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。 （6）其他主要人员要求： 岗位名称; 人数; 最低资历要求. 市政公用工程专业监理工程师; 1人; 具备下列资格要求之一： 1.具备合格有效的市政公用工程专业国家注册监理工程师注册执业证书 2. 具备福建省工程监理与项目管理协会颁发的福建省监理工程师岗位培训证书，从事专业为市政公用工程. 水电监理工程师; 1人; 具备下列资格要求之一： 1.具备合格有效的房屋建筑工程专业国家注册监理工程师注册执业证书 2. 具备福建省工程监理与项目管理协会颁发的福建省监理工程师岗位培训证书，从事专业为房屋建筑工程，所学专业为水电安装. 监理员; 1人; 具备下列资格要求之一： 1.具备合格有效的房屋建筑工程专业国家注册监理工程师注册执业证书 2. 具备福建省工程监理与项目管理协会颁发的福建省监理工程师岗位培训证书或福建省监理员岗位培训证书，从事专业为房屋建筑工程，所学专业为土建工程. 投标人无需在投标文件中提供其他监理人员名单，只需承诺按招标文件要求配备其他监理人员并在投标文件中提交《项目监理机构人员到位承诺书》,中标后按招标文件要求承诺到位。 |
| 14 | 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求：/ |
| 15 | 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 16 | 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织。潜在投标人需要了解现场情况的，可自行到现场踏勘。 |
| 17 | 1.11.3 | 偏差 | 不允许 □允许，偏差范围： / 偏差幅度： / |
| 18 | 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | 招标过程相关答疑纪要、补充通知均为招标文件组成部分 |
| 19 | 2.2.1 | 投标人要求 澄清招标文件 | / |
| 20 | 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 21 | 2.2.2 | 招标文件修改发出的形式 | / |
| 22 | 3.1.1 | 构成投标文件的 其他资料 | 投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。 |
| 23 | 3.2.1 | 建设工程监理服务费 | 按国家发展改革委、建设部印发的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号文）的50%计取。计费基数最终以预算控制价为准。若工程相关阶段周期延期，则监理服务期限相应延长，不再增加监理服务费。 |
| 24 | 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后 90 日历天。 |
| 25 | 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：不要求。 |
| 26 | 3.4.3 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 27 | 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 | 无 □有，具体要求： |
| 28 | 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 □允许， |
| 29 | 3.1.1 | 要求提交的 投标文件内容 | 资格商务文件： 要求 提交； 监理大纲： 不要求 提交； |
| 30 | 3.7.3 | 投标文件编制和 提交要求 | 本次投标文件均采用电子文档形式，投标人应当在投标截止时间前将投标文件发送至244148036@qq.com（若邮件发送后未收到回复，请及时致电招标人）； 中标后，中标人应提供彩色纸质投标文件肆套，若提供的彩色纸质投标文件与电子投标文件不一致时，以电子投标文件为准。 |
| 31 | 3.7.3 | 投标文件所附证书证件、单据要求 | 投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件上传并加盖电子公章。 |
| 32 | 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。 授权委托书可由委托代理人在指定位置上签字后扫描导入电子投标文件，并按规定加盖相应的电子印章。 |
| 33 | 4.1.2 | 投标截止时间、开标时间、地点 | 1.投标截止时间、开标时间： 2025 年 6 月 5 日 10 时 00 分 00 秒； 2.开标地点: 泉州市丰泽区东海大街398号泉州师范学院主校区文 科楼A栋2楼会议室。（投标人需提前1天联系招标人办理入校手续） |
| 34 | 4.1.5 | 投标保函、保险原件 及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | / |
| 35 | 5.2.2 | 投标文件解密方式 | / |
| 36 | 5.2.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | / |
| 37 | 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员人数为 3 人 |
| 38 | 6.3.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 简易评标法 |
| 39 | 6.3.3 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 推荐中标候选人的人数： 3名 |
| 40 | 6.3.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 30分钟内。 |
| 41 | 7.1 | 中标候选人 公示媒介及期限 | 公示媒介： 网络 公网址：泉州师范学院网址（https://www.qztc.edu.cn/） 公示期限： 3 日 |
| 42 | 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数： 3 个。 |
| 43 | 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □不要求 要求 履约担保金额：为中标合同价的 10 ％ 履约保证金的形式：投标人可以选择现金及银行转账或银行保函或工程担保函形式之一（详见泉政文[2014]98号、泉建筑 [2015]74号） 履约担保期限：履约保证金应在监理服务期满后七天内无息返还 |
| 44 | 7.7 | 签订合同 | 中标人应在中标后 7 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，发包人有权取消其中标资格，并另行确定中标人。 |
| 45 | 8.5.3 | 监管部门 | 部门或机构名称： 泉州师范学院 地点： 泉州师范学院内 |
| 46 | 9 | 本招标项目使用的 公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | / |
| 47 | 10 | 电子招投标基本要求 | / |
| 48 | 11 | 需要补充的其他内容 | - 中标后，监理单位应按《福建省关于规范房屋建筑和市政基础设施工程监理项目备案工作的意见》（闽建建[2013]35号）和《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程监理项目备案管理工作的通知》（闽建建[2014]25号）要求备案。在监理过程中应按《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑[2016]34号）协助建设单位督促抓好实名制管理。 - 本工程监理中标单位应审查施工现场承运的土石方运输单位、合同、车辆和驾驶员是否按照《泉州市人民政府关于印发泉州市建筑废土沙石运输管理规定的通知》（泉政文〔2011〕312号）及《泉州市住房和城乡建设局关于加强在建房屋建筑和市政基础设施建筑废土管理工作的通知》（泉建建〔2012〕62号）规定及渣土相关管理文件执行。 - 安全文明施工标准化管理按泉建建[2011]1号文执行。 - 本工程施工监理服务需交纳的一切税费均由监理单位承担，并包含在所报的单价或总额价内。 - 5、根据中国人民银行令〔2019〕第1 号及银发〔2019〕41 号文，自2019 年2 月25 日起全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人基本账户开户许可证，可提供由银行开具的基本存款账户证明资料。 |

### 投标人须知正文部分

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1资格商务文件

一、投标函及投标函附录

二、资格审查资料

3.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖公章。由投标人的法定代表人签字或加盖公章的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字或加盖公章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表第32项。

- 投标

4.1投标文件的递交

本次投标文件均采用电子文档形式，投标人应当在投标截止时间前将投标文件发送至244148036@qq.com（若邮件发送后未收到回复，请及时致电招标人）。

4.2投标人所提交的投标文件均不予退还。

4.3到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

4.4投标文件的修改与撤回

投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间前可以多次对已经递交的投标文件进行修改、替换或者撤回。

- 开标

5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第33项规定的投标截止时间（开标时间），现场公开开标。

5.2招标人按投标人须知前附表第33项所规定的时间到场进行公开开标，所有投标人均应派员参加开标，未到场视为放弃本次投标。

## 第三章  评标办法

### 简易评标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 对资格商务文件进行评审；

        - 抽取和推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

  - 资格商务文件评审办法和标准

    - 资格商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

2.1.1未完整提供招标文件第6章 “资格商务文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

2.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

2.1.3不具备合格有效的企业法人营业执照；

2.1.4不具有独立法人资格；

2.1.5企业营业执照、资质证书的单位名称和投标人名称不一致；

2.1.6不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 抽取和推荐中标候选人

招标人在经评审合格的投标人中，公开随机抽取其中三个号码，第一号码对应的投标人为第三中标候选人，第二号码对应的投标人为第二中标候选人，第三号码对应的投标人为第一中标候选人。

  - 提交评标报告

    - 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，根据评审实际情况和评审结果提交评标报告。

    - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

- 附件2-1：开标记录表

（项目名称）    标段监理开标记录表

开标时间：     年   月   日   时   分   秒

| 序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书 注册号 | 监理 服务费(元) | 监理服务期 | 投标人代表 | 签名确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附件2-2：评标报告（格式）

（项目名称）

报 建 编 号：

招标项目编号：

评  标  报　告

年    月    日

一、基本情况和数据表

1. 招标项目名称：                                              。

4. 招标方式：                                                  。

5. 招 标 人：                                                  。

7. 工程建设地点：                                              。

8. 工程建设规模:                                               。

9. 招标范围和内容：                                            。

10. 监理服务期：                                               。

11. 工程质量：                                                 。

12. 招标文件开始发出日期：            年          月         日。

13. 投标截止时间:        年      月      日     时     分     秒。

14. 开标时间:        年       月      日      时      分      秒。

15. 开标平台:                                                   。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到         个投标人的电子投标文件，具体情况详见《开标记录表》。

17. 评标地点：                                                 。

18. 评标办法：                简易评标法        。

二、评标委员会成员名单

| 姓 名 | 身份证号码 | 专业 |
| --- | --- | --- |

三、符合要求的投标一览表

评标委员会对     个投标人的资格商务文件进行评审，经评审     个合格，     个不合格，具体评审情况详见《资格商务文件评审表》。

四、否决投标的情况说明

| 被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- |

五、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

六、投标人排序情况一览表

简易评标法

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 总监理工程师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

七、投标人代表签字：

| 序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表 | 对开标结果 签名确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评标委员会成员签字：

日期：        年     月     日

#### 附件2-3：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	               （投标日期）所递交的                 	（项目名称）监理招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程建设规模：                                      。

中标价：                                          元。

监理服务期限： 	                                日历天。

总监理工程师： 	                               （姓名）。

请你方在接到本通知书后的30	日内到	泉州师范学院与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6.1款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

## 第四章  合同条款及格式

说明：

1. 本章在《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）的基础上，结合我省实际情况进行调整。

2. 招标人原则上应当引用本章第二节“通用合同条款”的全部条款内容。

3. 本章第三节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。

- 第一节  协议书

委托人（全称）：  泉州师范学院

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：泉州师范学院行政楼周边地块改造提升工程项目监理；

2. 工程地点：泉州师范学院东海主校区内；

3. 工程规模：工程总造价约为340万元，本项目位于泉州师范学院东海主校区，工程造价约340万元。主要建设内容包括但不限于：主要建设内容包括但不限于：设计图纸范围内的园林、拆除工程，苗木移植及绿化种植等；

4.建筑安装工程费：约340万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：（签订合同时按照承包人的投标承诺填入） ，身份证号码：（签订合同时按照承包人的投标承诺填入），注册号：（签订合同时按照承包人的投标承诺填入）。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：按国家发展改革委、建设部印发的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号文）的50%计取。计费基数最终以预算控制价为准。

六、期限

监理服务期限从合同签订之日开始，至完成保修任务结束。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：       年      月     日。

2. 订立地点：               。

3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。

委托人：   （盖章）             监理人：   （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章）        的代理人：（签字或盖章）

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

电子邮箱：                      电子邮箱：

第二节  通用合同条款

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

- 第三节  专用合同条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：  按通用条件约定执行  。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：《建设工程监理规范》（GB50319-2013）规定的隶属于本招标工程招标图纸及工程量清单内容规定的全部工程的施工准备期、施工期、工程质量保修期阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明的施工监理工作。

工作范围：

a.工程的施工全过程监理；

b.质量、进度、安全、计量支付与合同管理等。

2.服务目标：工程质量目标为合格，工程进度、安全和造价控制满足合同要求。

2.1.2 监理工作内容还包括：1、审查施工单位的施工组织设计、技术质量保证措施、施工方案和进度计划，并督促其实施；

2、复核开工条件签署监理意见；

3、委托人召开施工协调会监理派人参加；

4、按监理大纲标准跟踪监理施工程序、进度情况并根据监理范围督促施工单位履行合同；

5、监理施工单位严格按规定标准施工、审查变更、控制工程质量、进度、检测原材料质量等。

6. 委派总监理工程师，并授予工程监理合同范围内的全部权限。

7. 定期或不定期向委托人汇报工程质量、进度情况；

8. 参加工程质量事故的调查与处理；

9. 督促施工单位及时办理工程竣工验收并交付使用；

10. 进行工程风险预测，并采取相应的防范性对策，尽量减少施工单位提出索赔的可能；

11. 严格控制经费签证，凡涉及经费支出的停窝工签证、使用机械签证、材料调价等的签证，经监理工程师核签后，报委托人批准；

12. 建立监理日志，审核施工单位每月提交的工程进度报告，及时进行工程计量验收并签证；

13. 建立质量监理日志，组织现场质量协调会；

14. 招标文件和监理合同等规定的其他监理内容，以及投标人投标文件承诺的监理内容；

15. 其他。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括（1）《中华人民共和国招标投标法》、《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《工程监理企业资质管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》等工程建设相关的法律、法规、规章和规定；（2）《建设工程监理规范》，有关行业标准、技术规范，其它有关工程建设管理的文件；（3）工程设计及有关文件，工程量清单及说明；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

2.2.2 相关服务依据包括：（1）项目立项，规划、土地部门等文件。（2）委托人与第三方签订的正式合同、协议及附件；（3）其它必要的文件。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：总监理工程师必须常驻施工现场(每月到位率不低于25天)。监理组人员原则上不得更换。如特殊原因需更换，需经委托人同意，但仍视为监理人违约，总监理工程师每人每次向招标人交纳伍仟元的违约金，变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳壹仟元的违约金，且调换人员的资质必须满足招标文件要求和投标文件的承诺，否则委托人有权拒绝接受。如委托人不同意监理人更换总监理工程师，则投标承诺的总监理工程师仍应到岗。如总监理工程师不到岗，则委托人有权终止监理合同，没收履约保证金或有权提取保函项下的金额，由此引起的后果由监理人负全责。委托人若认为监理人项目班子成员不能胜任，可要求监理人更换，并参照关于更换人员的违约金支付标准，由监理人向委托人支付违约金。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

在涉及工程延期   /   天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，经委托人批准后，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：按《建设工程监理规范》规定提供相关监理资料，每月25日前提供一式三份给委托人，监理资料的组卷与归档应符合档案部门的要求，工程竣工后整理成册一式八份提供给委托人。

2.7 使用委托人的财产

由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人不提供房屋、设备，由承包人自行解决。

监理人应在本合同终止后    /   天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：     /    。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：  （签订合同时由发包人填写） 。

3.6 答复

委托人同意在   7  天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：     /     ，汇率为：   /      。

5.3 支付酬金

预付款： 本项目不支持预付款 。

正常工作酬金的支付：

本工程通过竣工验收，监理内业资料按规定整理归档移交给招标人，并协助施工单位内业资料归档后，由监理人提出拨款申请，委托人28天内一次性付清监理费。

监理费全部以银行转账形式支付。监理人支取时应出具同等金额的增值税发票。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外该监理费用中已包括了为实施和完成本项目监理合同及全部监理咨询工作所需的全部费用。若工程相关阶段周期延期，则监理服务期限相应延长，不再增加监理服务费。

监理服务费中已包含安全、人身等保险费用，中标后该部分费用由中标人承担。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交调解委员会进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列方式：

（1）提请仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /  天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /   天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝建筑安装工程费节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为  /     %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：（签订合同时由发包人填写）。

监理人申明的保密事项和期限：（签订合同时由承包人填写）。

第三方申明的保密事项和期限：（签订合同时由发包人填写）。

8.8著作权

监理人出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：监理人出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料应事先向委托人报备并征得委托人同意。

9. 补充条款

9.1是否要求监理人提交履约保证金：

□不要求

要求

履约担保： 中标监理服务费的10% 。

履约担保采取以下第 1、2、3 任何一种形式：

1.现金。以现金形式递交的，应由监理人基本账户转出。

2.银行保函。以银行保函递交的，应由监理人账户所在银行出具，所需费用由监理人承担。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

3.工程担保。采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由监理人承担。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

4.建设工程保证保险。采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由监理人承担。

保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息。

履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，监理人应对履约担保材料的真实性负责。

提交时间：在收到中标通知书后7日历天内，并在签订合同协议书之前。

退还时间：履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。

9.2 其他

监理人应依据项目合同条件的规定，通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，如实地记录、作证，以实施质量控制为主,进行进度、投资控制及合同管理，使本项目达到招标文件规定的工程标准和按期完工。

监理人在图纸会审前应熟悉图纸，总监理工程师应组织各专业监理工程师、监理员等监理班子成员认真阅读图纸，发现图纸上的问题，找出施工图中各专业的“错、漏、碰、缺”，在图纸会审前以书面意见集中后交建设单位转设计单位，并解决问题。监理人发现工程设计不符合建筑质量要求或合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。同时应督促承包人组织有关人员认真核对图纸，图纸会审后要出具完善的图纸会审纪要，明确图纸中存在的问题，提出解决办法，避免影响施工进度、影响工程质量和工程使用功能或因工程返工造成损失。

（三）对监理机构和人员的基本要求

1、监理人员的基本要求

（1）监理人应按投标承诺委派总监理工程师、各专业监理工程师等监理人员，按其“项目监理部人员到位承诺书”的要求在工程开工前配备完整（监理合同签订后3日内），则将按其“项目监理部人员到位承诺书”内容进行处罚。

（2）监理人必须严格履行投标承诺，保证管理人员和仪器设备按时到位。委托人有权随时对监理组人员的工作进行监督，若发现监理人员不按经委托人批准的监理计划进场履行监理职责的，或监理组人员未经委托人允许而在点名时缺席者（超过半个小时不在场），则总监理工程师每次扣减监理费5000元，专业监理工程师每人每次扣减监理费2000元，其他人员每人每次扣减监理费1000元。

2、对监理人履行职责的要求

（1）在工程开工前，总监理工程师应组织各专业监理人员对工程施工招标文件、设计交底会前的设计文件进行详细的审查。重点审查各专业施工图纸及施工招标文件出现遗漏、缺项、错误，并就存在的问题分类列出，向委托人提出书面意见和建议。保证施工过程中能按图施工，最大限度地减少施工过程中的设计变更。

（2）监理人应做好监理工作，承包人未按图施工或施工不符合设计要求的、施工技术标准不符合合同约定的，应责令其改正并上报发包人。

（3）监理人应根据建设工程安全生产法律、法规、规章，实行安全监理。审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告建设单位。承包人拒不整改或者不停止施工的，监理人应当及时向有关主管部门报告。监理人和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。对承包人的不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。督促和检查承包人建立质量保证体系、重大事故处理程序、保证文明施工的具体规定和技术措施，建立健全质量管理责任制度。

（4）对关键部位、关键工序的施工过程，监理人应实施旁站管理，对施工全过程开展跟班监督。凡发现该旁站监理而没旁站监理或未做旁站记录，委托人有权要求监理人更换监理人员。

（5）监理人应严格检查进场材料、设备、构配件的质量及质量证明材料（必要时采取平行检验），合格时予以确认

3、全体监理人员应严格监理，严格按监理程序办事。监理人员对施工单位违反监理程序办事的行为，应使用违约罚款、停工、返工、不予资料签证、不予计量签认等合同赋予的权利进行处理，以达到有效的控制施工质量。

4、监理人责任心不强、懈怠工作或监理人员素质不高，对施工单位不按合同要求、施工技术规范、设计图纸等要求施工，监理人员视而不见、见而不管、管而不力，使工程质量、进度、安全、环保和工程投资得不到有效控制，委托人有权要求监理人对部分监理人员进行更换。

5、监理工程师应对新增项目单价和支付报表等资料应进行认真审查核实，确认无误后方能签认。

6、监理人应认真履行工程验收制度，对验收资料无故拒签或故意拖延不签的，处以监理人每次1万元的违约金。

7、监理机构应重视并规范监理工作中的记录(如监理日志、监理月报、各类报表等辅助性文字依据)。

8、监理人如果与施工单位相互勾结，以签批虚假工程量为手段谋取不正当利益，一经查实，对监理当事人给予清退，且委托人有权要求监理人按签批虚假工程量造价150％支付违约金。

9、监理人员不得辱骂委托人，不得与委托人发生肢体冲突，否则委托人有权对该监理当事人给予清退。

10、对监理人处以的违约处理，监理人不得向施工单位摊派、报销。

11、监理人在保修期间的责任：

①在保修期内，监理人应每两个月对工程进行一次巡视、检查（须到委托人处签到），发现有质量缺陷的，应及时通知委托人，会同委托人组织承包人维修，按施工保修书的条款界定责任归属。

②在保修期内，委托人要求监理人到达现场的，监理人必须在接到委托人通知后2天内到达现场，履行监理职责。

12、监理人选择的平行检测试验单位须经委托人认可。

13、委托人与监理人应按相关文件规定签订《工程建设项目廉政责任书》，作为本合同的组成部分。

14、监理人必须对自己的全部设备及人员进行保险投保。因委托人原因造成监理人的设备和人员的损害，委托人只承担保险公司赔偿以外的损失，未投保的委托人不予赔偿，监理人应自行承担全部责任；非因委托人原因造成监理人的设备和人员的损害，由监理人自行负责。

15、对监理人员因工作失职而被清退出施工监理现场，或给委托人造成损失等不良行为，委托人可以书面向建设行政主管部门报告，提请对违规人员作出处罚。

（四）合同解除与终止

1、如因监理人原因导致本合同提前终止或解除的，在本合同终止或解除后，委托人有权没收履约保证金（或提取保函项下的金额）。

2、发生下列情况之一时，委托人可提前7天通知监理人后，终止本合同、没收履约保证金（或提取保函项下的金额）：

（1）本合同生效后，监理人无正当理由不履行本合同的义务，且在委托人以书面通知提出3日后，监理人未给予委托人答复，也未采取任何补救措施；

（2）本合同生效后，监理人把合同的全部或部分内容分包给其他监理人。

（3）监理人发生破产、重组、注销或停业整顿，或监理人、监理人员的相应资质被有关部门吊销。

（五）其他要求

1、除本合同另有规定外，在履行合同过程中，第三方向监理人或委托人收取的任何费用均应由监理人或委托人自行承担。

2、监理人或委托人依法所应缴纳的税款或行政规费均应由监理人或委托人自行承担。如果法律规定委托人为监理人税款的代扣代缴义务人，则委托人在扣缴该税款后，将相应扣减应支付给监理人的款额，同时向监理人提供有关完税证明。

3、如果监理人进行了本合同规定的委托人监理范围以外的任何其他工作，且该项工作是应委托人要求，或经监理人建议而由委托人批准实施的，则此工作将作为本合同项下的监理服务附加服务。但不得将合同中明确规定、或隐含于合同条款中，以及为履行本合同所必须提供的服务作为附加服务。若由于监理人的违约行为导致增加某项工作，则该项工作不得视为本合同项下的附加服务。

4、承担本工程施工监理服务需交纳的一切税费均由监理单位承担，并包含在所报的单价或总额价内, 并在项目所在地缴纳相关税金。

5、监理人应当对其审查签署的文件的真实性、准确性负责。监理人有义务配合委托人办理工程竣工结算工作；在结算过程中，监理人有责任和义务到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明。

6、本合同监理人应支付的赔偿金、违约金、扣减监理费等，委托人可直接从应付的监理酬金或监理人提交的履约保证金中扣除。本合同约定的违约金不足以赔偿给委托人造成的损失的，监理人仍应足额赔偿。

7、因监理人违约造成委托人损失的，该损失包括但不限于委托人由此支出的律师费、诉讼费、公告费、鉴定费、调查取证费、重新招标费用等一切合理费用。

附件：

1、工程建设项目廉政责任书

2、工程质量责任合同格式

附件1：

### 工程建设项目廉政责任书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人    　　  　　 （以下简称“甲方”）与监理单位                      （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

严格执行                              项目合同段的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法乱纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方的义务

甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至全部工程竣工验收另加保修期满为止。

7、本合同作为                               项目合同段工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同一式四份，由甲乙双方各执两份。

甲方：（单位全称）       （盖章）  	乙方：（单位全称）       （盖章）

法定代表人：	法定代表人：

或其授权的代理人：	或其授权的代理人：

地址：                               地址：

日期：   年   月   日                日期：   年   月   日

附件2：

### 工程质量责任合同格式

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，

(下称“甲方”)与           (下称“乙方”)，特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为合格工程，监理单位对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。

第二条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(二)严格执行本工程施工监理合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(五)发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

(一)甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料(包括技术规范、工程量清单、施工图等)。

(二)甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。

(三)甲方应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。

(四)甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工监理任务。

(五)甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

(一)乙方应具备与本工程项目相应等级的监理资质证书。

(二)乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程项目的施工监理任务。

(三)乙方必须严格履行施工监理合同，按投标承诺的监理人员及时到位。监理人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

(四)乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备。按有关规定做好各类似验，试验资料应真实、完整，统一归档。

(五)乙方必须按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理工作计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付，合理有效地控制进度。

(六)乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来，函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。

第五条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同条二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任：给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同条二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任：给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为                              监理合同附件。

第八条  本合同甲、乙双方各执两份。

甲方：(盖章)                       乙方：(盖章)

法定代表人：                       法定代表人：

或其授权的代理人：                 或其授权的代理人：

地址：                             地址：

日期：   年   月   日              日期：   年   月   日

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：      /                                             。

A-2 设计阶段：      /                                             。

A-3 保修阶段：（1）在保修期内，监理人应每三个月对工程进行一次巡视、检查（须到委托人处签到），发现有质量缺陷的，应及时通知委托人，会同委托人组织承包人维修，按施工保修书的条款界定责任归属。（2）在保修期内，委托人要求监理人到达现场的，监理人必须在接到委托人通知后2天内到达现场，履行监理职责。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：与本项目监理工作相关的专业技术咨询、外部协调工作等。

### 第四节  合同附件格式

#### 附件一：履约保证金格式

履约担保

（委托人名称）：

鉴于                       （委托人名称，以下简称“委托人”）与

（监理人名称）（以下称“监理人”）于     年   月    日就                         （工程名称）监理及有关事项协商一致共同签订《建设工程监理合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与监理人签订的合同生效之日起至监理合同约定的竣工之日后90日止。

3. 在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和监理人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程监理合同》专用条款第7.3条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程监理合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

查验网址：          （必填）

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经委托人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

- 履约保证保险（凭证）

（委托人名称）：

鉴于             （委托人名称，以下简称“委托人”）接受        （监理人名称，以下称“监理人”）于     年     月     日参加             （项目名称）     监理的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1. 保险单号：                    。

2. 履约保证保险金额人民币（大写）             元（¥               ）。

3. 保险有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至监理合同约定的竣工之日后90日止。

4. 在本保险有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5. 委托人和监理人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6. 因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方应向《建设工程监理合同》专用条款第7.3条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程监理合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

查验网址：          （必填）

保 险 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经委托人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

# 第二卷

## 第五章  委托人要求

### 委托人要求

委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于监理人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。

委托人要求通常包括但不限于以下内容：

一、监理要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的监理要求，一般应包括以下内容：

1、项目概况

包括项目名称、建设单位、建设规模、项目地理位置、周边环境、树木情况、文物情况、地址地貌、气候及气象条件、道路交通状况、市政情况等，具体见招标公告（或投标邀请书）及投标人须知前附表。

2、监理范围及内容

见招标公告（或投标邀请书）及投标人须知前附表。

3、监理依据

（1）本工程监理规范采用现行《建设工程监理规范》(GB/T50319)。

（2）本工程施工采用的规范为国家、省、市颁布的现行设计、施工规范及有关规定。

4、监理人员和试验检测仪器设备要求

见投标人须知前附表。

5、其他要求

二、适用规范标准

1、国家、行业、项目所在地规范名录

2、国家、行业、项目所在地标准名录

3、国家、行业、项目所在地规程名录

三、成果文件要求

1、成果文件的组成

2、成果文件的深度

3、成果文件的格式要求

4、成果文件的份数要求

5、成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求；

（2）电子版的要求；

（3）其他要求。

6、成果文件的其他要求

四、委托人财产清单

/

五、委托人提供的便利条件

/

六、监理人需要自备的工作条件

/

七、委托人的其他要求

/

# 第三卷

## 第六章  投标文件格式

说明

1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

2.投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《投标人基本情况表》、《法定代表人资格证明书》、《投标人基本账户信息》应包括联合体各方相关情况的资料，《授权委托书》内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交《联合体协议书》。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

（项目名称）     	监理招标项目

投  标  文  件

（    本）

投标人： 	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 	（盖个人章）

年 	月 	日

目  录

第一部分  资格商务文件

一、投标函及投标函附录

二、资格审查资料

- 第一部分  资格商务文件

#### 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段监理招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，施工监理服务期       日历天，承包上述项目施工阶段的监理任务，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号）  为本项目的总监理工程师。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （盖个人章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- （二）投标函附录

投标函附录

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 招标编号 |  |
| 投标报价总价 （施工阶段监理服务费） |  |  | （大写） 元人民币 （小写） |  |  |
| 投标保证金 |  |  | 人民币： 元 递交方式： |  |  |
| 拟派总监理工程师姓名和 监理工程师注册执业证书注册号 |  |  | 姓名： 监理工程师注册执业证书注册号： |  |  |
| 施工监理服务期 |  |  | 日历天 |  |  |
| 工程质量要求 |  |  |  |  |  |

备注：投标人在投标函附录中填入的数据应与投标函数据保持一致。若有不一致之处，投标人应当在开标会上当场提出，并以投标函数据为准更正。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖个人章）

### 二、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |

投标人：                          (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照副本、资质证书副本的扫描件，并加盖单位公章。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- （二）法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               联系电话：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                        (盖单位公章)

年     月 	日

- （三）授权委托书

授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                     (盖单位公章)

法定代表人：                      （盖个人章）

委托代理人：                      （盖个人章）

年     月     日

- （四）投标人基本账户信息

投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                        (盖单位公章)

注：

1. 投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- （五）项目监理机构人员到位承诺书

项目监理机构人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人        （姓名）系                     （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在                       （项目名称）       （标段）中标后，按照投标文件的承诺派出总监理工程师，并按照招标文件和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备其他相应监理人员。若项目监理机构人员不能按投标文件的承诺到位，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1.工程开工前，因我单位自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我单位责任。

2.工程开工后，因我单位自身原因， 我单位变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳 伍仟 元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳 壹仟元的违约金。

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        (盖个人章)

年      月      日

- （六）拟派总监理工程师简要情况表

- 拟派总监理工程师简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 性别 |  | 监理工作年限 |  |  |  |
| 监理工程师注册执业证书注册号 |  |  |  | 注册专业 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 工程特征指标 |  |  | 工程质量 | 实际竣工验收日期 |  | 备注 |

投标人：                        (盖单位公章)

注：

1、应附总监理工程师身份证、国家注册监理工程师注册执业证书扫描件。

2、招标文件对总监理工程师“工程业绩”有要求的，投标人须附上竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

3、拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。